АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636902, п. Черный Яр, ул. Комсомольская, 7                                            тел/факс: 3-11-42

01.03.2013                                                                                                                             № 15

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод на

территории муниципального образования

« Черноярское сельское поселение » в 2013 году.

В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », распоряжением Губернатора Томской области от 11.02.2013 года № 39-р « О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2013 году » и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2013 года на водоёмах расположенных на территории муниципального образования « Черноярское сельское поселение » .

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Черноярского сельского поселения на в 2013 году (приложение №1).

- Утвердить состав комиссии Администрации поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья. (приложение № 2).

- Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных      ситуаций в период половодья привлечение материальных и технических ресурсов  для проведения аварийно – спасательных работ.

- Утвердить состав сил и средств Администрации Черноярского сельского поселения,  привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2013 г. (приложение 3).

- Для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов поселения

организовать:

- завоз ГСМ (ответственный – Попов А. И.)

- завоз продуктов питания и товаров первой необходимости (ИП Ерёмина М.С., ИП Курасова Т. М. по согласованию).

6. До 01.04.2013г.  создать временный водомерный пост (ответственный – Бессонов Ю. А. .).

7. Выполнить необходимые противопожарные мероприятия в п. Орловка на период подтопления дороги.

8. До 10.04.2013г. определить и подготовить места временного отселения населения  и отгона сельскохозяйственных животных.

9. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  Черноярского  сельского поселения, разместить на официальном сайте муниципального образования « Черноярское сельское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черноярского

сельского поселения                                                                      А. И. Попов

Приложение № 1.

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от  01.03.2013 № 15

План

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Черноярского сельского поселения в 2013 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ с повесткой «О подготовке и проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2013 года. | Глава Администрации А. И. Попов | до 25.03.13 |  |
| 2. | Определить состав сил и средств МО «Черноярское сельское поселение», привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий. | Глава Администрации А. И. Попов | до 25.03.13 |  |
| 3. | Уточнить пункты размещения людей и места содержания сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зоны затопления. | Глава Администрации А. И. Попов | до 25.03.13 |  |
| 4. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия. | Глава Администрации А. И. Попов | до 25.03.13 |  |
| 5. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, перевязочных материалов в населённых пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | Врач амбулатории Н.Д. Ковальковская | до 25.03.13 |  |
| 6. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением. | Врач амбулатории Н.Д. Ковальковская | до 25.03.13 |  |
| 7. | Провести инвентаризацию плавсредств частного сектора и хозяйственных субъектов всех форм собственности, заключить договора с собственниками плавсредств. | Глава Администрации А. И. Попов | до 25.03.13 |  |
| 8. | Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах, отрезанных от основной территории в период весеннего половодья. Запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | индивидуальные предприниматели Ерёмина М.С., Курасова Т. М. | до 25.03.13 |  |
| 9. | Организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | Специалист по экономическим вопросам Бессонов Ю. А. | период наводнения |  |
| 10. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и предоставления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Специалист по экономическим вопросам Бессонов Ю. А. | до 25.03.13 |  |
| 11. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Специалист по экономическим вопросам Бессонов Ю. А. | период наводнения |  |

Приложение №2.

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от  01.03.2013 № 15

Оперативная группа Администрации Черноярского  сельского поселения

по предупреждению и ликвидации ЧС

в период половодья  2013 года.

1. Бессонов Юрий Александрович              специалист  по экономическим вопросам первой

категории Администрации Черноярского

сельского поселения   (председатель КЧС)

2. Попов Анатолий Иванович                      Глава поселения Черноярского сельского

поселения

Члены комиссии

1.Шкуратенко Андрей Николаевич                 старший водитель автомобиля (пожарного)

отдельного поста п. Чёрный Яр

( по  согласованию)

2. Ковальковская Нина Джангировна                 участковый врач Черноярской врачебной

амбулатории     ( по  согласованию)

3. Митасов Владимир Николаевич                     участковый уполномоченный полиции

( по  согласованию)

Приложение 3

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от  01.03.2013 № 15

Состав сил и средств МО «Черноярское сельское поселение» привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2013 г.

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техника (марка, количество) |  |  |  |  | Подрывные команды |  |
|  |  |  |  | Личный состав | авиа | автомобильная | инженерная | плав. средства |  |  |
| 1 | Аварийно-спасательная группа Черноярского сельского поселения, п. Чёрный Яр | Глава Администрации Попов Анатолий Иванович 89610971964 | 3-11-42 3-11-44 | 4 | 0 | УАЗ 31519 УАЗ 2206 | Трактор ДТ-75М 1 шт. Тракторная тележка 2ПТС-4 | м/л – 2 ед. | 0 | Черноярское сельское поселение |
| 2 | ИП Клешнин А. Ю. | Клешнин Александр Юрьевич 89627781732 | 3-11-35 | 2 | 0 | 0 | Трактор ДТ-75М 1 шт. | 0 | 0 | Черноярское сельское поселение |
| Общая группировка сил и средств |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |