АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636902, п. Черный Яр, ул. Комсомольская, 7                                                             тел/факс: 3-11-42

06.03.2018                                                                                                                                № 09

| О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Черноярского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии  с пунктами 8, 23 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реке Чулым в 2018 году (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии Администрации Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья (приложение № 2).

3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья привлечение материальных и технических ресурсов для проведения аварийно – спасательных работ.

4. Утвердить состав сил и средств Администрации Черноярского сельского поселения, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2018 г. (приложение 3).

5. Для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов поселения организовать:

- завоз ГСМ (ответственный – Еремин С.М.)

- завоз продуктов питания и товаров первой необходимости (ИП Курасова Т.М.)

6. Создать временный водомерный пост (ответственный – Еремин С.М.).

7. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Черноярского сельского поселения, разместить на официальном сайте муниципального образования «Черноярское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http//blacksp.tomsk.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черноярского

сельского  поселения                                                                                             С.М. Еремин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района

Томской области

от 06.03.2018 № 09

План

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Черноярского поселения в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ с повесткой «О подготовке и проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2018 года». | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 10.03.18 |  |
| 2. | Разработать план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2018 года. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 10.03.18 |  |
| 3. | Определить состав сил и средств муниципального образования «Черноярское сельское поселение», привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 10.03.18 |  |
| 4. | Уточнить пункты размещения людей и места содержания сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зоны затопления. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 10.04.18 |  |
| 5. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 20.03.18 |  |
| 6. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, перевязочных материалов в населённых пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | Врач Черноярской врачебной амбулатории Н.Д. Ковальковская | до 25.04.18 |  |
| 7. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением. | Врач Черноярской врачебной амбулатории Н.Д. Ковальковская | до 01.04.18 |  |
| 8. | Провести инвентаризацию плавсредств у частного сектора и хозяйственных объектов всех форм собственности, заключить договора с собственниками плавсредств. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 10.03.18 |  |
| 9. | Произвести уборку мусора и бытовых отходов в местах зоны затопления п. Орловка | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 15.04.18 |  |
| 10. | Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах, отрезанных от основной территории в период весеннего половодья. | индивидуальный предприниматель Т.М. Курасова | до 10.03.18 |  |
| 11. | Запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | индивидуальный предприниматель Клешнин Ю.А. | до 01.04.18 |  |
| 12. | Организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | Управляющий делами Администрации Черноярского сельского поселения Ю.Н. Бондаренко. | период наводнения |  |
| 13. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и предоставления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 20.03.18 |  |
| 14. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Управляющий делами Администрации Черноярского сельского поселения Ю.Н. Бондаренко. | период наводнения |  |
| 15 | Создать временный водомерный пост для наблюдения за уровнем воды в реке Чулым п. Черный Яр | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М.Еремин. | До10.04.18 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района

Томской области

от 06.03.2018 № 09

Оперативная группа Администрации Черноярского сельского поселения

по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации

в период половодья 2018 года

| Еремин Сергей Михайлович | - Глава Администрации Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области, председатель КЧС |
| --- | --- |
| Бондаренко Юлия Николаевна | - управляющий делами Администрации Черноярского сельского поселения |
| Лобанов Владимир Витальевич | - водитель |
| Ковальковская Нина Джангировна | - участковый терапевт амбулатории Черноярского сельского поселения (по согласованию) |
| Клешнин Александр Юрьевич | - депутат Совета Черноярского сельского поселения |
| Стифоров Максим Александрович | - депутат Совета Черноярского сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района

Томской области

от 06.03.2018 № 09

Состав сил и средств муниципального образования «Черноярское сельское поселение»

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и

аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2018 года

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) 838246 | Состав сил и средств |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техника (марка, количество) |  |  |  |  | Подрывные команды |  |
|  |  |  |  | Личный состав | авиа | автомобильная | инженерная | плав. средства |  |  |
| 1 | Аварийно-спасательная группа Черноярского сельского поселения, п. Черный Яр | Глава Администрации Еремин Сергей Михайлович 8 9095416993 | 3-11-42 | 6 | 0 | Автомобиль УАЗ-1 шт. | Трактор ДТ -75 2 шт. Тракторная телега 2ПТС 4-1 шт. | Лодки моторные 2 шт. | 0 | Черноярское сельское поселение |
| Общая группировка сил и средств |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |